|  |
| --- |
| Minuta de Reunión SAAM |

# Identificación de Reunión

## Identificación de Reunión

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Identificación | Reunión 6 | Tipo Reunión | Formal – Presencial |
| Objetivo | PRESENTACIÓN AVANCE Tarja AEP | Frecuencia | 5/5 |
| Proyecto | *Desarrollar una aplicación móvil para SAAM Extraportuario que permita automatizar el proceso tarja con el fin automatizar y obtener el informe tarja en el menor tiempo posible.* | Convocante | SAAM S.A. |
| Fecha Reunión | 04-02-2019 | Horario | 11:30 a 13:30 hrs. |
| Lugar | Edificio SAAM Extraportuario Sai | Sala | España |

## Participantes

| # | Nombre | ID | Empresa | Cargo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Raúl Cabrera | RC | SAAM | Responsable de TI – Presente |
| 2 | Alejandro Adam | AA | SAAM | Jefe de Proyecto - Presente |
| 3 | Héctor Lagos | HL | AEP | Jefe de Operaciones Terminal Placilla – Presente |
| 4 | Leonardo Palomo | LP | AEP | Jefe de Operaciones Terminal SAI – Presente |
| 5 | Vicente Perez | VP | AEP | Jefe de Operaciones Iquique - Remoto |
| 5 | Franco Camaño | FC | SAAM | Desarrollador |
| 6 | Rodrigo Yañez | CM | SAAM | Desarrollador |

## Contenidos

|  |  |
| --- | --- |
| # | Tema |
| 1 | AA presenta estado de avance del proyecto- |
| 2 | AA se presentan las vistas aplicación móvil las que son aprobadas por los JOP |
| 3 | RC se revisa calendario considerando periodo de vacaciones de los distintos involucrados |
| 4 | FC y EY indican que las pruebas realizadas con los Johan Yupanqui y Luis Cortes salieron exitosas por lo continuaran con la aplicación móvil |
| 5 | LP, VP y HL plantean la necesidad de revisar la planificación dado que febrero es un mes donde están todos de vacaciones al igual que los gerentes para la aceptación final del proyecto se indicar que debe correrse la próxima reunión a la primera semana de marzo |
| 6 | Se indica que próxima reunión de comité se realizará en Valparaíso, fecha 05/03/2019 a las 11 hrs. |

## Compromisos y acuerdos finalizados: Revisados, Se eliminan próxima minuta

| # | Tarea | Resp. | Estado | Observaciones |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Entrega Hito3 | FC | CERRADO | Pruebas aprobadas por los encargados y JOP |
| 1 | Enlace IQQ | AA | CERRADO | Se contrata enlace por Movistar para separar CCTV de los datos |
| 2 | Compra de Tablet | AA | FINALIZADO | Tablet llegan a fines de enero |
| 3 | Tablet Terminales | AA | PENDIENTE | Debe establecer responsable de la configuración de los equipos y canal de distribución |
| 4 | Entrega Hito4 | FC | PENDIENTE | Se corre entrega para segunda semana de marzo por vacaciones. |