|  |
| --- |
| Minuta de Reunión SAAM |

# Identificación de Reunión

## Identificación de Reunión

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Identificación | Reunión 5 | Tipo Reunión | Formal – Presencial |
| Objetivo | PRESENTACIÓN AVANCE Tarja AEP | Frecuencia | 5/4 |
| Proyecto | *Desarrollar una aplicación móvil para SAAM Extraportuario que permita automatizar el proceso tarja con el fin automatizar y obtener el informe tarja en el menor tiempo posible.* | Convocante | SAAM S.A. |
| Fecha Reunión | 9-01-2019 | Horario | 10:30 a 12:30 hrs. |
| Lugar | Edificio SAAM Extraportuario Placilla | Sala | Pacífico |

## Participantes

| # | Nombre | ID | Empresa | Cargo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Raúl Cabrera | RC | SAAM | Responsable de TI – Presente |
| 2 | Alejandro Adam | AA | SAAM | Jefe de Proyecto - Presente |
| 3 | Héctor Lagos | HL | AEP | Jefe de Operaciones Terminal Placilla – Presente |
| 4 | Eduardo Vázquez | EV | AEP | Jefe de Operaciones Terminal SAI – Presente |
| 5 | Franco Camaño | FC | SAAM | Desarrollador |
| 6 | Rodrigo Yañez | CM | SAAM | Desarrollador |

## Contenidos

|  |  |
| --- | --- |
| # | Tema |
| 1 | AA presenta estado de avance del proyecto- |
| 2 | AA insiste en la participación de todos especialmente de los encargados de áreas |
| 3 | RC informa que en reunión con proveedores las Tablet llegaran a fines de enero, paro lo cual se estaría en condiciones de revisar las vistas. |
| 4 | FC indica que se ha estado trabajando en el desarrollar el ambiente web desconsolidado, control de usuarios, y en base de datos, dentro de la semana se realizara las pruebas y se presentara para su aceptación, para luego continuar con el consolidado. Se compromete a entregar un avance de las vistas acceso e ingreso principal de la aplicación móvil, el resto de las vistas será parte del entregable en etapa posterior. |
| 5 | HL y EV aceptan lo indicado por FC y AA y se indica que la revisión debe participar Luis Cortes de Planificación AEP para indicar si cumple con lo que el realiza. |
| 6 | Se indica que próxima reunión de comité se realizará en SAI, fecha por acordar |

## Compromisos y acuerdos finalizados: Revisados, Se eliminan próxima minuta

| # | Tarea | Resp. | Estado | Observaciones |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Enlace | RC | PENDIENTE | Se validará con Rene López los enlaces existentes en los terminales con Valparaíso para garantizar la comunicación con los servicios tarja |
| 1 | Enlace | AA | PENDIENTE | SAAM debe proporcionar o contratar enlace de datos para IQQ |
| 2 | Compra de Tablet | AA | FINALIZADO | Tablet llegan a fines de enero |
| 3 | Tablet | AA | PENDIENTE | Debe establecer responsable de la configuración de los equipos y canal de distribución |
| 4 | Entrega Hito3 | FC | PENDIENTE | Se realizará las pruebas durante la semana y se presentará resultados para aceptación |