|  |
| --- |
| Minuta de Reunión SAAM |

# Identificación de Reunión

## Identificación de Reunión

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Identificación | Reunión 3 | Tipo Reunión | Formal – Presencial |
| Objetivo | PRESENTACIÓN AVANCE | Frecuencia | 3/2 |
| Proyecto | *Desarrollar una aplicación móvil para SAAM Extraportuario que permita automatizar el proceso tarja con el fin automatizar y obtener el informe tarja en el menor tiempo posible.* | Convocante | SAAM S.A. |
| Fecha Reunión | 14-12-2018 | Horario | 10:30 a 12:30 hrs. |
| Lugar | Edificio SAAM Blanco 839 Valparaíso | Sala | España |

## Participantes

| # | Nombre | ID | Empresa | Cargo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Raúl Cabrera | RC | SAAM | Responsable de TI – Presente |
| 2 | Alejandro Adam | AA | SAAM | Jefe de Proyecto - Presente |
| 3 | Héctor Lagos | HL | AEP | Jefe de Operaciones Terminal Placilla – Presente |
| 4 | Eduardo Vázquez | EV | AEP | Jefe de Operaciones Terminal SAI – Presente |
| 5 | Vicente Pérez | VP | AEP | Jefe de Operaciones Terminal IQQ – Video conferencia |
|  |  |  |  |  |

## Contenidos

|  |  |
| --- | --- |
| # | Tema |
| 1 | Equipo de Proyecto, RC presenta a AA como responsable e interlocutor con AEP para la implementación sistema Tarja |
| 2 | AA presenta avance programado para el presente hito2 el que es aprobado por los JOP en cual queda en acta |
| 3 | RC expresa su preocupación por la inestabilidad de las comunicaciones entre Valparaíso e IQQ |
| 4 | Según el punto anterior, VP hace notar que la cantidad de ticket generados por este problema hace que sea necesario revisar cambio con el proveedor Entel y cambiara por un enlace de GTD |
| 5 | Se plantea preocupación por la compra de equipos dado que se considera insuficiente la cantidad, AA explica que solo se consideró el proceso tarja aun cuando después se evalué adquirir para los procesos de TRF y stock |
| 6 | HL y EV solicitan que las reuniones se realicen en forma rotativa entre los terminales para que participen los encargados de las áreas involucradas |
| 7 | VP indica que |
| 8 | Se acuerda próxima reunión de trabajo, revisión del plan de trabajo, y entrega hito 3 semana 2 en Placilla, por acordar. |
|  |  |

## Compromisos y acuerdos finalizados: Revisados, Se eliminan próxima minuta

| # | Tarea | Resp. | Estado | Observaciones |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Enlace | RC | PENDIENTE | Se validará con Rene López los enlaces existentes en los terminales con Valparaíso para garantizar la comunicación con los servicios tarja |
| 1 | Enlace | AA | PENDIENTE | SAAM debe proporcionar o contratar enlace de datos para IQQ |
| 2 | Compra de Tablet | AA | EN PROCESO | Se debe establecer fecha de entrega por parte del proveedor. |
| 3 | Tablet | AA | PENDIENTE | Debe establecer responsable de la configuración de los equipos y canal de distribución |
| 4 | Entrega de hito 2 | AA | FINALIZADO | Se aprueba estado de avance |