|  |
| --- |
| Minuta de Reunión SAAM |

# Identificación de Reunión

## Identificación de Reunión

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Identificación | Reunión 5 | Tipo Reunión | Formal – Presencial |
| Objetivo | PRESENTACIÓN AVANCE | Frecuencia | 3/3 |
| Proyecto | *Desarrollar una aplicación móvil para SAAM Extraportuario que permita automatizar el proceso tarja con el fin automatizar y obtener el informe tarja en el menor tiempo posible.* | Convocante | SAAM S.A. |
| Fecha Reunión | 29-08-2019 | Horario | 10:30 a 12:30 hrs. |
| Lugar | Edificio SAAM Blanco 839 Valparaíso | Sala | España |

## Participantes

| # | Nombre | ID | Empresa | Cargo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Raúl Cabrera | RC | SAAM | Responsable de TI – Presente |
| 2 | Alejandro Adam | AA | SAAM | Jefe de Proyecto - Presente |
| 3 | Héctor Lagos | HL | AEP | Jefe de Operaciones Terminal Placilla – Presente |
| 4 | Eduardo Vázquez | EV | AEP | Jefe de Operaciones Terminal SAI – Presente |
| 5 | Vicente Pérez | VP | AEP | Jefe de Operaciones Terminal IQQ – Video conferencia |
| 6 | Fernando Encinas | FE | Logística | Gerente General Logísticas Chile |
| 7 | Claudio Aguilera | CA | SAAM | Gerente de Sistema y tecnología |

## Contenidos

|  |  |
| --- | --- |
| # | Tema |
| 1 | Equipo de Proyecto, RC presenta a AA como responsable e interlocutor con AEP para la implementación sistema Tarja |
| 2 | AA presenta avance y termino del proyecto el que es aprobado por los JOP en cual queda en acta |
| 3 | RC expresa su satisfacción por los resultados de la Tarja y solicita acelerar la instalación en IQQ |
| 4 | Los JOP han expresado su gratitud al esfuerzo realizado por el equipo de desarrollo y jefatura a cargo. |
| 5 | FE solicita evaluar por un periodo de 3 meses para luego continuar con el despliegue |
| 6 | CA indica que el modelo se va a presentar en Puerto para las filiales TPG y FIT pero manifiesta la necesidad de generar las integraciones con TCE torpedo con urgencia. |
| 7 | RC y AA se encargarán de establecer los alcances y los costos asociados para ser presentados a más tardar el día 12 de septiembre. |
| 8 | Se acuerda próxima reunión de trabajo, revisión de propuesta, resultados en despliegue IQQ. |
|  |  |

## Compromisos y acuerdos finalizados: Revisados, Se eliminan próxima minuta

| # | Tarea | Resp. | Estado | Observaciones |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Preparación alcance integración Tarja TCE | RC | PENDIENTE |  |
| 1 | Preparación alcance integración Tarja TCE | AA | PENDIENTE | SAAM debe proporcionar o contratar enlace de datos para IQQ |
| 2 | Despliegue a IQQ | AA | EN PROCESO | Fecha de entrega 07/09 |